Plan izrade projekta: UniTrack

Tim (Grupa III): Aleksa Radović, Filip Pejović, Vasilisa Pejović, Jovana Kešeljević

Tehnologije: React (Frontend), Node.js/Express (Backend), MySQL (Baza podataka)

Alati: Git/GitHub, MySQL Workbench, Postman

Metodologija: Pair Programming (rad u parovima sa rotacijom uloga)

- Nedelja 1 (16.03 – 23.03): Početak izrade i modelovanje baze

Database: Izrada detaljnog ER modela u MySQL Workbench-u. Definisanje tabela za korisnike, bodove i aktivnosti.

Svi: Postavljanje Git/GitHub repozitorijuma za timski rad. Inicijalizacija praznog React projekta i upoznavanje sa osnovama komponenti (learning phase).

Cilj: Postavljena baza podataka i inicijalizovan razvojni projekat.

- Nedelja 2 (24.03 – 31.03): Frontend UI i osnovni Layout

Frontend: Kreiranje vizuelnog identiteta aplikacije u React-u (braon tonovi prema dizajnu). Izrada ekrana za Login i osnovnog Dashboard "kostura".

Svi: Upoznavanje sa React State i Props konceptima kroz Pair Programming. Finalizacija UI/UX elemenata za početnu stranicu.

Cilj: Aplikacija ima vizuelni identitet i osnovne stranice (bez logike).

- Nedelja 3 (01.04 – 08.04): Backend Setup i API osnove

Backend: Postavljanje Node.js/Express servera. Povezivanje servera sa MySQL bazom podataka kreiranom u prvoj nedelji.

Backend/Test: Kreiranje prvih API endpointa za povlačenje osnovnih podataka o korisniku. Testiranje ruta pomoću Postman alata.

Cilj: Uspostavljena komunikacija između servera i baze podataka.

- Nedelja 4 (09.04 – 16.04): Autentifikacija i Integracija (UC-1)

Frontend: Izrada funkcionalne forme za registraciju (sa akademskim mejlom) i prijavu.

Backend: Implementacija sigurnosnog login sistema (JWT tokeni i enkripcija lozinki).

Svi: Prva velika integracija – povezivanje frontenda sa backendom. Korisnik može da kreira nalog i dobija jedinstveni ID (UC-1).

Cilj: Funkcionalan sistem registracije i prijave sa akademskim mejlom.

- Nedelja 5 (17.04 – 24.04): Dashboard i logika bodovanja (UC-4 i UC-6)

Backend: Implementacija algoritma za automatski obračun bodova (UC-6) prema definisanoj matrici

Frontend: Prikaz personalizovanih podataka na Dashboardu (trenutni status bodova po kategorijama).

Admin: Kreiranje panela za pojedinačnu verifikaciju bodova od strane profesora (UC-4).

Cilj: Student se uloguje i vidi svoje trenutno stanje bodova povučeno iz baze.

- Nedelja 6 (25.04 – 02.05): Masovni uvoz podataka (UC-2 i UC-3)

Backend: Implementacija logike za uvoz podataka iz Excel fajlova korišćenjem xlsx biblioteke. Sistem automatski prepoznaje studente po ID-u.

Frontend: Izrada interfejsa za administratore (Studentska služba/Partneri) za "Upload" zvaničnih evidencija.

Cilj: Omogućiti automatsko ažuriranje bodova za stotine studenata odjednom.

- Nedelja 7 (03.05 – 10.05): Rang-liste i Privatnost (UC-5 i UC-7)

Frontend: Izrada stranice sa rang-listama na mjesečnom i semestralnom nivou. Dodavanje "Privacy toggle" opcije u podešavanjima profila (UC-5).

Backend: Logika za anonimni prikaz (ID broj umjesto imena) na javnim rang-listama. Sortiranje podataka za UC-7.

Cilj: Takmičarski duh uz potpunu kontrolu privatnosti korisnika.

- Nedelja 8 (11.05 – 18.05): Sistem nagrada i vaučera (UC-8)

Backend: Automatsko identifikovanje najuspješnijih studenata i generisanje digitalnih vaučera.

Frontend: Kreiranje stranice "Vaučeri" za studente i kontrolnog interfejsa za partnere (validacija i poništavanje vaučera - UC-8).

Cilj: Povezivanje sakupljenih bodova sa realnim benefitima kod partnera (menze, teretane).

- Nedelja 9 (19.05 – 26.05): Digitalni CV i PDF Sertifikat (UC-9)

Backend/Frontend: Implementacija generisanja zvaničnog sertifikata u PDF formatu korišćenjem jspdf ili sličnih biblioteka.

Svi: Implementacija Light/Dark moda (dodatna funkcionalnost) i finalno poliranje dizajna.

Cilj: Student preuzima verifikovan dokaz o svim aktivnostima tokom studija (UC-9).

- Nedelja 10 (27.05 – 03.06): Testiranje i Responsive Web Design

Svi: Sistematsko testiranje svih funkcija (Edge cases: pogrešni unosi, testiranje sa velikim brojem korisnika).

Frontend: Osiguravanje potpunog responzivnog izgleda za mobilne uređaje (prema mockup-u za mobilnu aplikaciju).

Final: Ispravljanje bagova i priprema projekta za finalnu prezentaciju.